技术报告与需求手册

智能报价系统 Demo

已完成能力、基本技术原理与正式版升级建议

用途：管理层评审、客户沟通与正式版立项准备

版本：V0.1（本地演示版）

日期：2026年8月10日

状态：已完成 Demo 验证；正式版需求待共同确认

一、管理层摘要

结论 当前 Demo 已验证“上传报价表—检索历史报价—匹配候选—人工确认—导出 Excel”的完整闭环。首版采用本机浏览器、本地文件与规则匹配，优先保证数据不外流、结果可解释、每条价格可追溯。正式版的重点不应是立即堆叠大模型，而应先完成历史数据治理、可持续导入、权限审计和大容量检索。

本次 Demo 的定位是业务与技术可行性验证，不是直接替代生产系统。它证明了现有 Excel 数据可以被抽取为统一的报价记录，并能在新报价表中定位相关历史价格，保留人工确认环节后安全导出。

- 已验证业务价值：把过去需要跨文件、跨工作表查找的工作，收敛到一个可搜索、可筛选、可回溯的页面。

- 已验证技术路线：规则匹配可在不调用云端模型的前提下给出候选、分数与来源，适合早期数据质量尚未完全统一的场景。

- 建议管理决策：同意进入“数据盘点与正式版需求确认”阶段，并以分阶段验收的方式控制范围、工期和报价风险。

二、Demo 已完成范围与验证结果

演示版完全在本机浏览器中运行。历史报价在启动时由两份 Excel 生成本地索引；用户上传待报价的海南清单后，系统在浏览器内完成解析、匹配、确认和导出。文件不会上传到云端，刷新页面后任务状态清空。

| 项目 | 已验证结果 |
| --- | --- |
| 历史报价库 | 从“普教清单.xlsx”和“高中理化生报价.xlsx”提取 2,491 条单价大于零的历史报价记录，覆盖 1,064 个规范化产品名称。 |
| 待报价模板 | 已验证海南发改委14包和15包的“凯迪”工作表；分别识别约 2,427 条和 1,529 条有效产品行。 |
| 匹配示例 | “小推车”优先匹配到 270 元的详细历史报价；“直联泵（直联高速旋片式真空泵）”能匹配到 320 元候选。 |
| 人工控制 | 每行最多展示前 5 个候选；允许切换历史记录、人工修改单价、逐行确认或批量确认。 |
| Excel 导出 | 在原工作表右侧新增 P:U 六列，写入确认单价、金额、品牌、制造商、型号和历史来源；不修改原上传文件。 |
| 验证情况 | 已执行匹配逻辑测试、生产构建测试和两份海南文件的实际导出检查；原始上传文件哈希保持不变。 |

Demo 的刻意限制：只支持当前 `.xlsx` 模板；不支持旧版 `.xls`、多人账号、任务持久化、云端部署、ERP 对接和数十 GB 的历史数据直接检索。这些不是功能缺陷，而是为快速验证业务闭环而设置的边界。

三、系统如何工作

系统采用“先找证据、再给建议、最后由人确认”的方法。它不会直接生成或决定报价，而是从历史报价中找出相关记录，给出排序和依据，再由业务人员确定最终单价。

业务流程 历史 Excel → 数据清洗与标准化 → 历史索引；待报价 Excel → 产品行识别 → 候选匹配与评分 → 歧义提示 → 人工确认 → 生成新的报价 Excel。

3.1 数据抽取与标准化

系统从不同 Excel 工作表中提取产品名称、参数、产品编码、型号、品牌、制造商、单位、数量、单价、金额及来源位置。随后对文本做标准化处理，例如统一全角半角字符、空格、常见标点和大小写，从而减少“写法不同但实际为同一产品”的情况。

每一条历史记录保留来源文件名、工作表名和原始行号。这个设计使业务人员能够随时回到原始 Excel 核对，而不是只能相信系统给出的结果。

3.2 候选检索与评分

系统优先在产品名称完全一致的历史记录中排序；只有没有同名记录时，才从全部历史库进行中文字符二元组相似度匹配。二元组相似度可以理解为：把两个名称分别拆成连续的两个字组合，计算两者重合程度，适合处理轻微错别字、空格或描述差异。

| 比较字段 | 最高分值 | 业务含义 |
| --- | --- | --- |
| 产品名称（重复多） | 完全一致 50；模糊匹配最高 40 | 名称是候选范围的首要依据；同名优先可避免被大量相似名称干扰。 |
| 产品编码 | 15 | 若编码一致，通常是较强的产品身份线索。 |
| 型号 | 10 | 型号一致可帮助区分同名但不同规格的产品。 |
| 参数（提高） | 完全一致 15；相似最高 10 | 参数用于识别配置和性能差异。 |
| 品牌、制造商、单位 | 各 5 | 作为辅助证据，减少跨品牌或跨单位的误匹配。 |

总分最高为 100 分。若多个候选得分相近，系统继续比较参数是否完全一致、型号是否完全一致、历史记录的详细程度及原始行号，以得到稳定的排序。

3.3 歧义提示与人工确认

当排名第一和第二的候选价格不同，且两者分数相差不足 8 分时，系统会标记“存在歧义”。这意味着数据证据不足以自动区分两个价格，应优先由报价人员查看参数、品牌和来源，而不是让系统暗中做最终选择。

- 预选最高分候选只是减少操作量，默认状态仍为“待确认”。

- 切换候选或手动改价后，该行重新进入待确认状态。

- 导出只写入已确认的产品行；未确认行保持空白并以黄色提示。

四、当前技术方案与价值边界

| 技术组件 | 当前用途 | 通俗解释 |
| --- | --- | --- |
| React + TypeScript | 浏览器单页界面 | React 用于组织页面和交互；TypeScript 为数据字段增加类型约束，降低开发中把名称、价格或数量用错的风险。 |
| ExcelJS | 读取、解析与导出 `.xlsx` | 用于在不破坏原有工作表、样式和合并单元格的前提下，读取数据并写入报价结果。 |
| 本地 JSON 索引 | 保存演示历史报价库 | JSON 是轻量的结构化文本格式。演示版把历史记录预处理为本地文件，使浏览器可以快速加载和搜索。 |
| 规则匹配引擎 | 候选筛选、打分、排序和歧义提示 | 把业务人员可理解的判断依据写成明确规则，结果可解释、可复核，也便于后续按客户规则调整。 |
| 自动化测试 | 验证核心匹配、构建和导出 | 通过固定样例反复验证关键逻辑，避免后续修改时破坏已验证的匹配结果。 |
| 为什么首版没有直接使用大模型 报价匹配首先需要可追溯和可控。当前规则方法能明确说明“为何推荐这个价格”，没有模型调用成本，也不会把客户文件发送到外部。大模型或语义模型适合在正式版处理别名、长描述和跨模板差异，但应作为增强能力，不应取代人工定价责任。 |  |  |

五、正式版需求手册

正式版的目标是让系统能够长期、多人、安全地使用，并在数十 GB 历史数据规模下稳定检索。以下优先级以“先可用、可管、可验收”为原则，不建议把所有高级功能一次性打包。

| 优先级 | 需求模块 | 正式版核心要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 数据接入与治理 | 支持批量导入历史 Excel/CSV 或数据库数据；记录文件版本、导入时间、来源和错误行；建立字段映射、去重、价格状态与税率等数据规则。 |
| P0 | 历史检索与匹配 | 支持名称、编码、型号、参数、品牌、制造商等组合查询；保留 Top 5 候选、评分依据、歧义提示和来源追溯。 |
| P0 | 报价任务闭环 | 支持上传模板、批量处理、人工确认、手动改价、导出及历史任务回看；明确未确认产品的处理规则。 |
| P0 | 用户、权限与审计 | 区分管理员、报价人员、审核人员等角色；记录谁在何时确认或修改了哪条价格，满足内部追责和复盘需要。 |
| P0 | 模板与导出管理 | 将当前已验证模板固化为配置；新增模板必须经过解析、导出和样式保留测试后再上线。 |
| P1 | 质量与价格分析 | 增加低置信度队列、重复产品提示、异常价格提示、历史价格区间和趋势展示，辅助管理人员复核。 |
| P1 | ERP/采购系统接口 | 在确认业务主数据、接口权限和责任边界后，同步产品编码、供应商、采购订单或审批状态。 |
| P2 | 语义检索与智能助手 | 针对别名、长描述和跨模板写法，引入语义向量检索与大模型解释；输出仍必须带来源和人工确认入口。 |

5.1 正式版关键业务规则

- 价格定义：客户需要明确“历史报价、采购价、中标价、成交价”分别如何使用；含税口径、税率、运输费、安装费和币种必须可区分。

- 最终决策：系统结果应定义为“推荐参考”，最终报价必须由客户授权人员确认；系统不承担自动定价或交易承诺责任。

- 模板范围：要列出首期承诺支持的文件类型、工作表和表头规则。新增模板、严重不规则表格或旧版 `.xls` 应作为需求变更单独评估。

- 验收口径：双方共同准备一批已人工标注的测试样本，约定 Top 1/Top 5 命中率、人工复核范围、导出字段与响应时间，避免以个别案例替代整体验收。

- 数据责任：客户负责提供合法、完整、可使用的源数据；乙方负责按约定规则处理、保护数据并对系统缺陷进行修复。

六、正式版推荐升级架构

当历史数据达到数十 GB 时，不能继续让浏览器加载全部报价记录。正式版应把“界面、业务服务、数据库、文件存储、检索与审计”分层部署。当前的页面交互和匹配对象可以继续复用，重点替换数据加载和任务处理方式。

| 层级 | 推荐技术方向 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 保留 React + TypeScript 页面 | 继续复用查询、候选确认和导出体验；通过接口读取数据，不再把全量历史库下载到浏览器。 |
| 业务服务 | FastAPI（Python Web 框架） | 提供安全的查询、导入、匹配、导出和权限接口；把业务规则集中管理，便于后续修改。 |
| 关系数据库 | PostgreSQL | 保存规范化的产品、价格、任务、用户和审计记录；支持事务、权限和可靠备份。 |
| 文件存储 | 对象存储或客户内网文件服务 | 保存原始上传文件、导入版本和导出结果，避免文件散落在个人电脑。 |
| 检索增强 | 全文检索/相似度检索；后续可用 pgvector | 先解决型号、名称和参数的快速检索；再用向量检索理解别名和长描述，提高召回率。 |
| 异步任务 | 后台队列与任务状态 | 将大文件导入、批量匹配和导出放到后台执行，避免用户等待页面卡住，并保留失败重试记录。 |
| 安全与运维 | 角色权限、操作审计、备份、监控与私有部署 | 保证谁能看、谁能改有记录；保证数据可恢复、系统异常可发现。 |

语义向量检索是把产品文字转换成一组数字特征，并用“语义距离”找相近描述的技术。它适合解决“同一产品不同叫法”的问题。建议在积累人工确认记录后上线，并且与现有字段规则共同使用：规则保证精确身份约束，向量检索提高候选召回范围。

七、分阶段升级建议

- 阶段 A：数据盘点与需求确认。梳理历史数据来源、规模、价格口径、模板种类、用户角色与部署环境；共同制作验收样本和需求清单。

- 阶段 B：生产基础版。建设后端服务、数据库、文件存储、账号权限、审计记录和当前模板的稳定导入导出；实现历史任务保存。

- 阶段 C：检索增强与质量运营。增加多模板配置、异常价格提示、低置信度队列、数据质量报表和语义检索。

- 阶段 D：系统集成与智能辅助。按需接入 ERP/采购系统、审批流和供应商主数据；审慎引入大模型做描述归纳、规则解释和人工复核辅助。

实施原则 每一阶段都单独定义交付物、验收数据、工期、报价和变更规则。这样既能快速产生业务价值，也能避免在数据质量和接口范围未明确前一次性承诺过多。

八、立项与签约前需确认的事项

| 确认主题 | 需要形成书面结论的内容 |
| --- | --- |
| 数据范围 | 历史数据的总容量、文件数量、格式、模板数量、质量问题和合法使用权；是否包含最终成交价或仅为历史报价。 |
| 价格口径 | 含税/未税、税率、币种、运输安装服务费、时间范围、区域和供应商差异如何处理。 |
| 首期边界 | 首期支持哪些模板、哪些部门、多少用户、哪些角色；不在首期范围的内容如何定义为变更。 |
| 部署与安全 | 客户内网、私有云还是公有云；是否允许联网；账号体系、日志、备份、保密和数据保留要求。 |
| 验收标准 | 固定验收样本、匹配指标、人工复核比例、导出格式、处理时长和客户验收反馈期限。 |
| 接口与维护 | ERP/采购系统接口是否可用、谁提供文档和测试环境；免费维护期、故障响应和新增需求计费规则。 |
| 责任边界 | 系统是辅助决策工具；客户授权人员对最终报价负责。客户提供错误数据、接口异常或延迟配合导致的影响应有顺延和免责约定。 |

九、术语说明

| 术语 | 本项目中的含义 |
| --- | --- |
| 前端 | 用户在浏览器中直接看到和操作的页面，例如搜索框、候选列表和导出按钮。 |
| 后端 | 运行在服务器上的业务程序，负责保存数据、执行权限校验、处理大任务并向前端提供结果。 |
| 数据库 | 按字段、关系和权限长期保存大量数据的系统；它与简单 Excel 文件相比更适合多人查询、审计和备份。 |
| API | 系统之间约定的数据接口。例如 ERP 通过 API 向报价系统提供产品编码或读取审核状态。 |
| 规则匹配 | 把名称、型号、参数等比较逻辑明确写成可检查的规则，并根据权重得到分数。 |
| 语义检索 | 不只比较字面文字，而是识别描述含义的相近程度，适合处理别名、简称和长描述。 |
| 向量/向量检索 | 把文字转换为数字特征后进行相似度搜索的技术，是语义检索的一种常见实现。 |
| 人工在环 | 系统推荐、人员确认的控制模式。它让自动化承担重复劳动，人保留最终商业判断。 |
| 审计日志 | 系统自动记录谁在何时进行了何种操作，便于追责、复盘和合规检查。 |
| 对象存储 | 专门保存大量文件的存储方式，适合管理原始 Excel、导出文件和文件版本。 |

十、建议的下一步

建议先与客户完成一次“数据与需求澄清会”，以当前 Demo 的实际匹配结果为基础，共同确认首期范围。会后形成三份可签约材料：需求规格说明、验收样本与指标、项目实施与报价方案。

- 将当前四个 Excel 之外的代表性数据样本提供给项目组，用于评估模板差异和数据质量。

- 由业务负责人确认价格口径、最终审核角色和首期上线范围。

- 以 P0 功能为基础拆分正式版项目；ERP、语义检索和大模型能力作为后续可选阶段。

- 特殊客户编号，单独

- 特殊参数控标，单独领出来（专门定制）

- 化学里的玻璃仪器和药品（注意单位，提醒标红）

- 参数权重提高

- 多报价

- 优先本地，有私有服务器

- 客户分成两类：普通/特殊要求/VIP（数组区分）

- 特殊参数：构建每个商品的属性表（）